Museo Archeologico al Teatro Romano

Relazione sull’intervento

Area Lavori Pubblici. Direzione Edilizia Monumentale

Oggetto:	Progettazione–Edilizia Monumentale Interventi di Valorizzazione e riqualificazione del Museo Archeologico presso il Teatro Romano nell'ambito del “Programma Operativo Regionale (POR) CRO FESR 2007-2013. Asse prioritario 3: Ambiente e valorizzazione del Territorio. Linea d’intervento 3.2: Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale. Azione 3.2.2: Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale.

Codice di Progetto SMUPR n. 12781”

RUP ing. Sergio Menon – Direzione Edilizia Monumentale

Direttore Lavori arch. Guido Paloschi – Responsabile tecnico progettazione - U.O. Progettazione

Direzione Musei d'Arte Monumenti dott.ssa Paola Marini – dott.ssa Margherita Bolla

Concessione Contributo Regionale di € 3.499.860,00

Lavori di restauro e riqualificazione:

Determinazione dirigenziale di approvazione progetto esecutivo e modalità affidamento lavori n. 815 del 26/02/2013 e n.1054 del 11/03/2013

Importo appalto € 3.832.500,00 importo posto a base di gara € 3.550.094,63

Importo contrattuale € 2.992.441,11 (oltre iva)

Determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 2050 in data 17/5/2013

Ditta aggiudicataria: ATI - Impresa Operes s.r.l. e impresa Cristaudo Angelo

Interventi di allestimento museale:

Determinazione dirigenziale di approvazione progetto esecutivo n. 736 del 13/02/2015

Importo appalto € 626.000,00 importo posto a base di gara € 623.300,00

Importo contrattuale € 433.727,72 (oltre iva)

Determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 2672 in data 09/06/2015

Ditta aggiudicataria: BAWER S.p.A.

L’Amministrazione comunale ha avviato già da tempo, in sinergia con Fondazione Cariverona, un progetto generale di riqualificazione del colle di San Pietro che prevede oltre alla rifunzionalizzazione della ex Caserma da adibire a sede museale, l'inserimento dell'ascensore (ex funicolare) per agevolare la salita al colle, la realizzazione di un parco archeologico e da ultimo la riqualificazione del Museo Archeologico presso il Teatro Romano.

Per tale ultimo intervento ha beneficiato di un contributo regionale di € 3.499.860,00 assegnato ai sensi del Programma Operativo Regionale (POR) CRO FESR 2007-2013. Asse prioritario 3: Ambiente e valorizzazione del Territorio. Linea d’intervento 3.2: Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale. Azione 3.2.2: Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale.

La scelta è stata dettata dalla volontà di uniformare gli interventi nel più ampio e articolato obiettivo di rivitalizzazione e riqualificazione del colle di San Pietro attraverso l’attivazione di una serie di funzioni culturali in sinergia tra pubblico e privato e di azioni complesse per il recupero e l’ammodernamento delle strutture esistenti, tale da rendere il Museo Archeologico al Teatro Romano più competitivo nei confronti di siti internazionalmente noti e meglio attrezzati.

Fondazione CariVerona ha offerto la propria disponibilità a farsi carico della parte restante dei costi dell’intervento (€ 1.199.940,00) a fronte di una spesa complessiva di € 4.999.800,00 e ha designato alla redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento in argomento gli stessi professionisti già incaricati del nuovo polo museale a Castel san Pietro, fornendo all'amministrazione il progetto per l'appalto.

L'amministrazione ha integrato il finanziamento per la parte mancante (€ 300.000,00) e coordinato tutte le conseguenti procedure tecnico-amministrative, ivi compresa la Direzione Lavori.

L'intervento è stato progettato da un gruppo di lavoro cui fanno parte l’arch. Stefano Gris per la componente architettonica, l’ing. Claudio Modena - SM Ingegneria S.r.l. per la componente strutturale, lo Studio Giunone Termotecnici Associati per la componente impiantistica, professionisti tutti coordinati dal responsabile dell'edilizia monumentale del comune. Da citare il contributo della Direzione Musei per la risoluzione delle problematiche relative ai percorsi espositivi; la scelta dei temi e delle opere per l'allestimento è a cura di Margherita Bolla.

Il progetto è così articolato:

Palazzo Fontana

L’ingresso del Museo Archeologico al Teatro Romano è situato in “Palazzo Fontana”. L’edificio di origine rinascimentale, a blocco su tre piani (più un piccolo scantinato) dalla classica pianta veneta con saloncino centrale e ambienti laterali, è collocato nella porzione sud-est del settore scenico del Teatro Romano e costituisce l’unico elemento conservato della cortina in fregio al Lungadige demolita tra il 1904 e il 1914.

L’intervento ha riqualificato l’intero edificio con l’obiettivo di renderlo accessibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria collegando i vari piani mediante l'inserimento di un ascensore e di dotarlo di tutti quei servizi che caratterizzano un museo moderno.

Date le condizioni di conservazione dell’edificio, si sono rese necessarie opere di restauro e consolidamento anche in funzione di un miglioramento sismico. Sono state inoltre integralmente rifatte tutte le componenti impiantistiche.

Museo Archeologico - Ex Convento dei Gesuati

Il Museo Archeologico è costituito da un corpo di fabbrica a corte orientato parallelamente all’Adige, articolato verso monte in due cortili a tamponamento del terrazzo intagliato nel tufo. Edificato sui ruderi del Teatro Romano di cui rettifica la porzione centrale della cavea, si sviluppa su sei livelli inglobando anche la retrostante intercapedine romana scavata a tutta altezza (18 metri) a protezione dell’impianto.

In sezione i livelli si dilatano progressivamente salendo di quota occupando, via via, superfici sempre più consistenti dell’invaso conico del colle. Al quarto livello l’impianto è conventuale e si articola attorno al Chiostro che da un lato confina con la Chiesa, dall’altro con il Refettorio. Oltre, verso est, il convento è oggi di proprietà privata.

Gli interventi sono consistiti sostanzialmente in:

-	sostituzione dell’attuale ascensore con arrivo alla quota del quinto livello (piano superiore del Chiostro, prima  non servita) e partenza dalla quota della precinzione superiore dell'antico Teatro.

-	al quarto livello la realizzazione di un nuovo pianerottolo di sbarco dell’ascensore, della chiusura della piccola corte a est con una copertura leggera in vetro, delle nuove strutture di allestimento  e la realizzazione dei necessari servizi igienici (prima non esistenti al piano) in corrispondenza di alcuni ambienti del Chiostro in precedenza adibiti a laboratori fotografico e di manutenzione reperti;

-	ristrutturazione e allestimento del quinto livello del Chiostro al fine di aumentare considerevolmente la superficie espositiva del museo;

-	risistemazione del sesto livello - che ospita gli uffici del personale – per dare superficie ai laboratori scientifici (fotografico e di manutenzione reperti).

II lavori sono stati appaltati, a seguito di regolare procedura di gara, all'ATI – Impresa Operes srl e Impresa Cristaudo Angelo di Catania per un importo netto di € 2.992.441,11 oltre IVA -. importo aggiornato con perizie in € 3.501.371,22 oltre IVA.

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza  in data 11 luglio 2013 e sostanzialmente ultimati in data 8 aprile 2015.

Il RUP dell'intervento è l'ing. Sergio Menon - Dirigente dell’Edilizia Monumentale.

La Direzione Lavori è stata affidata all'arch. Costanzo Tovo - Dirigente del Coordinamento Progettazione dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Verona nella prima fase e all'arch. Guido Paloschi, funzionario della medesima Unità Organizzativa per la fase finale.

Il servizio di allestimento è stato appaltato a seguito di regolare procedura di gara, alla ditta Bawer S.p.A. di Matera per un importo di € 433.727,72 oltre IVA.

Il servizio è stato consegnato sotto riserva di legge in data 17 giugno 2015 e sostanzialmente ultimato in data 3 febbraio 2016.

Le lavorazioni di allestimento previste riguardano le forniture di arredi fissi e mobili, le dotazioni infografiche ed il definitivo riallestimento del museo con trasporto dei reperti da esporre dai depositi provvisori alla definitiva ubicazione.

Il progetto scientifico è a firma della dott.ssa Margherita Bolla; il progetto museologico è a cura di Paola Marini, Margherita Bolla, Alba Di Lieto. Il progetto architettonico di allestimento e la direzione per l’esecuzione del contratto è dell'arch. Stefano Gris (Studio Grisdainese, Padova).